1-мавзу тест саволлари

- Лойиҳаларни Бошқариш фани нимани ўргатади?

- Лойиҳаларни Бошқариш фани – режалар тузиш, уларни амалиётга тадбиқ этиш, ва ташкилотнинг маълум бир мақсадларга эришиши учун турли-хил фаолиятларни бажаришни ўргатади.

- Лойиҳаларни Бошқариш фани – ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган катта лойиҳалар тузишни ўргатади.

- Лойиҳаларни Бошқариш фани – бу самарадорликни ва меҳнат сифатини ошириш ҳақидаги фан.

- Тўғри жавоб йўқ.

- Лойиҳа нима?

- Лойиҳа бу Хитой девори ва Миср пирамидалари.

- Инсониятнинг энг қадимги ва энг эътиборли ютуқларидан бири.

- Бошланиш ва якуни бўлган, ҳаёт даври, пул оқими билан боғлиқ бюджетга эга, одатда ноёб ва такрорланмайдиган фаолият туридир.

- Тўғри жавоб а ва б жавобларда кўрсатилган.

- Лойиҳалар ва уларнинг хусусиятлари қандай бўлади?

- Бошланиш ва якун мавжуд бўлмай, кундалик такрорий фаолият туридир.

- Алоҳида босқичлардан иборат бошланиши ва охири мавжуд бўлади.

- Одатда ноёб ва такрорланмайдиган фаолият тури.

- Тўғри жавоб б ва с жавобларда кўрсатилган.

- Шуларнинг қайси бирини лойиҳа деб аташ мумкин эмас?

- Университетга янги дастурий таъминотни жорий этиш.

- Фарғонада янги нефтни қайта ишлаш заводини қуриш.

- Маркетинг бўлимини бошқариш.

- Табиий офатлардан қайта тикланиш.

- Лойиҳа таърифи қандай?

- “Ноёб маҳсулот ёки хизмат яратиш учун амалга ошириладиган вақтинчалик харакат”

- “Лойиҳа бу миқдорий ва сифатли мақсадлар билан белгиланган манфаатли ўзгаришларга эришиш учун, молиявий ва моддий ресурсларни иқтисодий ва вақт чекловлари доирасида янгича услубда ташкил этишдир”

- “Лойиҳалар ноёблиги ва маълум бир хавф-хатарларга эга бўлганлиги сабабли, яҳлит қисм ва босқичдан иборат бўлади.”

- Тўғри жавоб а ва б жавобларда кўрсатилган.

- Лойиҳанинг ҳаёт даври қзйидагилардан иборат бўлади.

- Таъриф, Режалаш, Ижро, Якунлаш.

- Бошланиш, Ижро, Давомий ривожланиш ва харакат.

- Муҳим бўлмаган вазифаларни белгилаш ва лойиҳа жамоасини тузиш.

- Тўғри жавоб йўқ.

- Лойиҳа менежери ким?

- Лойиҳа менежерлари лойиҳаларни ўз вақтида, бюджет доирасида, ва техник ҳусусиятларни бажарган ҳолда ресурсларни жалб қилиши лозим.

- Лойиҳа менежерлари мижозлар билан тўғридан-тўғри алоқада бўлиб, мижоз талабларини ва имкониятлар кўламини инобатга олиб ишлаши лозим

- Лойиҳа менежерлари белгиланган вақт, ажратилган маблағ ва лойиҳанинг амалий талаблари ўртасидаги мувозанатни сақлашлари лозим

- Барча жавоблар тўғри.

- Лойиҳа Бошқаруви бугунги кунда: Ижтимоий-Техник ёндашув бўлиб, Ижтимоий ёндашув ўз ичига қўйидагиларни олади.

- Мижозлар билан тўғридан-тўғри алоқа, белгиланган вақт, иш кўлами.

- Ишлар тақсимоти, жамоада ишлаш, мижоз истаклари.

- Етакчилик, муаммо ечими, жамоада ишлаш, музокара, сиёсат, мижоз истаклари.

- Барча жавоблар тўғри.

- Лойиҳа Бошқаруви бугунги кунда: Ижтимоий-Техник ёндашув бўлиб, Техник ёндашув ўз ичига қўйидагиларни олади.

- Етакчилик, муаммо ечими, жамоада ишлаш, музокара, сиёсат, мижоз истаклари.

- Мижозлар билан тўғридан-тўғри алоқа, белгиланган вақт, иш кўлами.

- Иш кўлами, ишлар тақсимоти, муддатлар, ресурслар тақсимоти, бюджет, ҳолат ҳақида ҳисобот

- Тўғри жавоб йўқ.

- Лойиҳанинг ҳаёт даврида “таъриф” бериш босқичи қўйидагиларни ўз ичига олади.

- Лойиҳа менежерини тайинлаш; Бошқарув услубини танлаш; Натижаларни тасдиқлаш; Лойиҳа самарасини баҳолаш; Мижоз билан қайта-алоқа.

- Эҳтиёж, муаммо ва имкониятни аниқлаш; Лойиҳа мақсадларини белгилаш; Ресурсларни

дастлабки баҳолаш; Лойиҳа рискларини аниқлаш; Пудратчиларни таклиф қилиш.

- Вазифалар тартибини аниқлаш, “Энг яхши” таклиф устида қарор бериш, EVA  (Economic Value Adde

- d) таҳлили, Ресурсларни тақсимотини аниқлаш. Имконият ва рискни баҳолаш, Ўрганилган сабоқлар, Мижоз билан қайта-алоқа, Расмий топшириш, мижоз томондан қабул ва имзо, Натижаларни тасдиқлаш.