4-мавзу тест саволлари

- Лойиҳалар кўламини аниқлашнинг назорат рўйхати қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Лойиҳа мақсади,  Лойиҳа босқичлари,  Техник талаблар,  Чегара ва истиснолар,  Мижоз билан қайта кўриб чиқиш.

- Функционал ташкилот, Техник талаблар,  Чегара ва истиснолар,  Лойиҳа идораси, Матрицали ташкилот.

- Лойиҳа мақсади,  Мижоз билан қайта кўриб чиқиш, Самарали жамоани ташкил қилиш.,

- Тўғри жавоб йўқ.

- Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Лойиҳанинг устивор мақсадлари бу Миср пирамидалари каби учбурчак шаклда бўлиб, пастдан юқорига қараб тартибга солинади ва ҳаракатланади.

- Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари чексиздир.

- Кўлам, Нарх, Вақт.

- Лойиҳанинг устивор мақсадларини белгилаш омиллари бўлмайди.

- Тўғри жавоб а ва б жавобларда кўрсатилган.

- Лойиҳанинг ишларини майда қисмларга (WBS) нима учун бўлинади?

- Такрорий фаолият тури билан шуғулланиб туриш ва ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?) учун.

- Ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш ва техник малака талаб қиладиган ишлар билан шуғулланиб туриш учун.

- Жараённи баҳолаш, назорат нуқталарини белгилаш ва ноёб ва такрорланмайдиган фаолият тури билан шуғулланиб туриш учун.

- Ишнинг таснифи (нима?)ни аниқлаш, ишни тугатиш учун вақт-муддатларни белгилаш (қанча муддат давом этади?), ишни тугатиш учун муддатларга асосланган бюджет/маблағни аниқлаш (харажат?), ишни тугатиш учун ресурсларни аниқлаш (қанча?), ҳар бир иш учун масъул шахсларни белгилаш (ким бажаради?), жараённи баҳолаш ва назорат нуқталарини белгилаш (қанчалик яхши?) учун.

- Инглиз тилидаги WBS қисқартмасининг тўлиқ маъноси қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Work Behavioral Structure.

- World Bank System.

- Work Breakdown Structure.

- Water Breakdown Structure.

- Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлашдаги иэрархик бўлиниш қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Лойиҳа, Натижалар, Кўмакчи натижалар, Энг қўйи қўмакчи натижалар, Баҳолаш, Иш тўплами.

- Лойиҳада натижаларнинг мослашувчанлиги ва  иш тўпламларининг мажуд бўлиши.

- Лойиҳалардаги энг қўйи қўмакчи натижаларнинг хавф-хатарларга тўла бўлганлиги.

- 1, 2, 3, 4, .... n - шаклда кетма кетликда тақсимланади.

- Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлашнинг иэрархик бўлиниш қисмидаги “Баҳолаш” босқичининг тавсифи қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Ишни юриши ва масъулиятни назорати учун ишларни тўпламга бўлиш.

- Тугалланган лойиҳа.

- Асосий натижалар.

- Энг қўйи қўмакчи менежмент масъулияти.

- Иш фаолиятини аниқлаш.

- Лойиҳа бошқарувида ишларни майда қисмларга бўлиш “Ferrari” мисолида қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Лойиҳаларни майда қисмларга кўп бўлворилса ўз вақтида ва бюджет доирасида бажариб бўлмайди.

- Юриш қисми, Мотор, Узатиш, Тана.

- Юриш қисми, Мотор, Узатиш, Тана, бўлиниш яна кўплаб майда қисмларга ажратилиши мумкин.

- Барча жавоблар тўғри.

- Лойиҳа бошқарувида ишларни майда қисмларга бўлиш “Диссертация” мисолида қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Қисқача баёни, Адабиётлар тахлили, Методология, Тадқиқот шакли, Топшириш каби яхлит катта қисмлардан иборат бўлиб, буларни яна майда қисмларга бўлиб бўлмайди.

- Иерархик тизим шаклидаги бўлади.

- Қисқача баёни, Адабиётлар тахлили, Методология, Тадқиқот шакли, Топшириш, бўлиниш ҳар бир босқич учун яна кўплаб майда қисмларга ажратилиши мумкин.

- Тўғри жавоб йўқ.

- Нурободдаги кўл лойиҳаси мисолида “Таъриф” босқичидаги эҳтиёж, муаммо, имкониятни аниқлаш қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Лойиҳа учун 6 та эксперт (1 ландшафт дизайнери, 2 геолог, 2 ботаник, 1 биолог) керак бўлиши аниқ.

- Нурободда кўлни нима кераги бор?

- Маҳфий тажриба амалиёти, Генетика мухандислиги институти томонидан амфибия турларини келтириш, Кўлни барпо қилиш, Миллий фанлар академияси “ботаника кўли” учун $250 000 ажратди.

- Тўғри жавоб йўқ.

- Нурободдаги кўл лойиҳаси мисолида “Лойиҳа мақсадларини белгилаш” босқичидаги ишлар қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- Функционал лойиҳа менежери қўйидаги саволларга жавоб топиши керак: Қачон бажариш керак? Вазифани бажариш учун қанча маблағ бор? Умуман олганда лойиҳалар қандай амалга оширилади?

- Лойиҳани 6 ой ичида якунлаш, Лойиҳага ажратилган $250 000 бюджетдан четга чиқмаслик, Ерни тайёрлаш, Фундамент ва сув тўлдириш, Табиий муҳит барпо этиш.

- Бу лойиҳани мақсадлари жуда кенг қамровли бўлиб, ўзини ичига барча ижтимоий ва иқтисодий ривожланиш даражаларини олганлиги боис, аниқ бир мақсадларни белгилашнинг имконияти йўқ.

- Барча жавоблар тўғри.