Лойиҳаларни бошқариш фанидан якуний назорат саволлари:

- Лойиҳаларни Бошқариш фанининг мазмун ва моҳиятини амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳаларни бошқариш ташкилот стратегиясини аҳамиятини амалаий мисоллар ёрдамида ёритинг.

- Лойиҳа Бошқаруви фани бугунги кунда қандай аҳамиятга эга? Лойиҳаларни бошқариш ва уларнинг хусусиятларини ижтимоий-техник ёндашув мисолида тушунтиринг.

- Турли лойиҳаларни бошқаришда нима учун менежерлар стратегияни тушунишлари муҳим? Жавобингизни стратегик менежмент жараёнидаги 4 та фаолият мисолида тушунтиринг.

- Лойиҳа портфелини бошқариш тизимига бўлган эҳтиёжни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳаларни бошқариш тизимида функционал ташкилотларда лойиҳаларни ташкил қилиш қандай амалга оширилади? Фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳаларни бошқариш тизимида лойиҳа бошқаруви учун самарали жамоани ташкил қилиш қандай амалга оширилади? Фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳаларни бошқариш тизимида лойиҳаларни ташкил қилишни матрицали ёндашуви қандай амалга оширилади? Фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳани бошқаришнинг мукаммал тизимини шакллантиришда ташкилотга алоқадор масалалар ва лойиҳага алоқадор масалалар нималардан иборат?

- Лойиҳа бошқарувида ташкилот маданиятининг аҳамияти нимада? Фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида ёритинг.

- Лойиҳалар кўламини аниқлашнинг назорат рўйхатини кўрсатинг ва ишни муваффақиятли ташкил қилиш учун бунинг амалий аҳамиятини ёритинг.

- Лойиҳа бошқарувида ишларни тақсимлаш (WBS)дан мақсад нима? Ишлар тақсимотидаги асосий груҳлар қайсилар? Ишлар тақсимотининг менежер учун ёрдами нимада?

- Лойиҳа сметасига таъсир қилувчи омилларни сананг ва лойиҳанинг муваффақияти учун уларни ҳар бирини амалий аҳамиятини тушунтиринг.

- Лойиҳа муддатлари ва харажатларини баҳолаш усулларини ёритинг ва фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳа иш тўпламидан тармоқлар сари харакат деганда нимани тушунасиз? Тармоқлар ҳаракати нима учун муҳим? Фикрингизни амалий мисоллар ёрдамида тушунтиринг.

- Лойиҳаларни танлаш мезонларидаги икта молиявий мезонларни амалий мисол билан кўрсатинг ва лойиҳа учун бунинг аҳамиятини тушунтиринг.